|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Hoja No.:** | | |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TACHIRA TACHIRA - VENEZUELA | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Obra:** | | | | | | | | | | | | | | **Valuación No.:** | | | | | | | | | **Contrato No.:** | | | | | | | |  |
|  | RECUPERACIÓN VIAL DE LA LOCAL LO09 TRAMO MIRADOR-RUBIO MUNICIPIO SAN CRISTOBAL - INDEPENDENCIA - LIBERTAD . JUNIN ESTADO TÁCHIRA | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | DOS | | | | | 01254656523 | | | | | | | |  |
|  | **Lapso: DESDE:** | | 05/06/2014 | | | **HASTA:** | | 19/06/2014 | | **Fecha Contrato:** | | | | |  | | |  |
|  | **Nro.** | | | | **Descripción** | | | | | | | | **Unidad** | | | **Según Relación** | | | | | | | **Precio** | | | **Total** | | | | | |  |
|  | **Anterior** | | | **Actual** | | | |  |
|  | 1 | | | | C-020.S/N.008 ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA DE LA OBRA, EN CONTRATO CON MONTO SUPERIOR A UN (1.5) MILLON QUINIENTOS MIL BOLIVARES, SIEMPRE Y CUANDO TECNICAMENTE SE REQUIERA. PARA EL PAGO SE DEBE PRESENTAR FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO | | | | | | | | mes | | | 5,00 | | | 5,00 | | | | 3.630,00 | | | 18.150,00 | | | | | |  |
|  | 2 | | | | C-028.200.SN02 TRANSPORTE EN DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 10 Y 40 km. PARA MAQUINARIA PESADA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA, BASES, ASFALTOS, PREP. DEL SITIO, DRENAJES, CON PESO DE 6 A 12 tf. POR MAQUINA. SE PAGARA SOLO UN VIAJE DE IDA Y REGRESO POR MAQUINA Y NO SE RECONOCERA CUANDO UNA MAQUINA SE SUSTITUYE POR OTRA. | | | | | | | | tfxkm | | | 1.000,00 | | | 1.900,00 | | | | 27,38 | | | 52.022,00 | | | | | |  |
|  | 3 | | | | C-028.200.SN03 TRANSPORTE EN DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 10 Y 40 km. PARA MAQUINARIA PESADA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA, BASES, ASFALTOS, PREP. DEL SITIO, DRENAJES, CON PESO DE 12 A 20 tf. POR MAQUINA. SE PAGARA SOLO UN VIAJE DE IDA Y UNO DE REGRESO POR MAQUINA Y NO SE RECONOCERA CUANDO UNA MAQUINA SE SUSTITUYE POR OTRA | | | | | | | | tfxkm | | | 800,00 | | | 1.800,00 | | | | 19,47 | | | 35.046,00 | | | | | |  |
|  | 4 | | | | E-111.S/N.001 INSTALACIONES PROVISIONALES CON INFRAESTRUCTURA MINIMA EN CUANTO A CRITERIO CONSTRUCTIVO SE REFIERE. ABARCANDO AREAS DESDE LOS 12 m? HASTA LOS 16 m? MAXIMO PARA CONTRATOS >=200 MIL Bs . SIEMPRE Y CUANDO TECNICAMENTE SE REQUIERA. | | | | | | | | m2 | | | 1,00 | | | 5,00 | | | | 816,86 | | | 4.084,30 | | | | | |  |
|  | 5 | | | | E-111.S/N.002 ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA DE LA OBRA EN CONTRATO CON MONTO HASTA LOS 200 MIL BOLIVARES, SIEMPRE Y CUANDO TECNICAMENTE SE REQUIERA. PARA EL PAGO SE DEBE PRESENTAR FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO.. | | | | | | | | mes | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | 1.210,00 | | | 1.210,00 | | | | | |  |
|  | 6 | | | | E-111.S/N.003 ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA DE LA OBRA, EN CONTRATO CON MONTO SUPERIOR A LOS 200 MIL E INFERIOR O IGUAL LOS 300 MIL BOLIVARES, SIEMPRE Y CUANDO TECNICAMENTE SE REQUIERA. PARA EL PAGO SE DEBE PRESENTAR FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO | | | | | | | | mes | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | 1.512,50 | | | 1.512,50 | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ING. RESIDENTE:** | | | | | |  | Pedro Perez | | **ING. INSPECTOR:** | | | |  | | | |  |  |  | **Monto Acumulado:** | | | |  |  | 120.883,95 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **C.I.:** | 1452630 | | | | |  |  | **C.I.:** |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **C.I.V.:** |  | 1234 | | | |  |  | **C.I.V.:** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Hoja No.:** | | |  | 2 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TACHIRA TACHIRA - VENEZUELA | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Obra:** | | | | | | | | | | | | | | | **Valuación No.:** | | | | | | | | | | **Contrato No.:** | | | | | | | | | |  |
|  | RECUPERACIÓN VIAL DE LA LOCAL LO09 TRAMO MIRADOR-RUBIO MUNICIPIO SAN CRISTOBAL - INDEPENDENCIA - LIBERTAD . JUNIN ESTADO TÁCHIRA | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | DOS | | | | | | 01254656523 | | | | | | | | | |  |
|  | **Lapso: DESDE:** | | 20/06/2014 | | | **HASTA:** | | | 10/07/2014 | | **Fecha Contrato:** | | | | | |  | | | |  |
|  | **Nro.** | | | | **Descripción** | | | | | | | | | **Unidad** | | | **Según Relación** | | | | | | | | **Precio** | | | | **Total** | | | | | | |  |
|  | **Anterior** | | | **Actual** | | | | |  |
|  | 7 | | | | E-332.000.220 CONCRETO DE Fc= 200 kgf/cm?. A LOS 28 DIAS, ACABADO OBRA LIMPIA, PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS. NO INCLUYE EN COFRADO NI REFUERZO METALICO. | | | | | | | | | m3 | | | 0,00 | | | 3,00 | | | | | 2.953,05 | | | | 8.859,15 | | | | | | |  |
|  | 8 | | | | E-331.100.120 CONCRETO DE Fc= 200 kgf/cm?. A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES. NO INCLUYE ENCOFRADO NI REFUERZO METALICO. | | | | | | | | | m3 | | | 0,00 | | | 3,00 | | | | | 3.697,97 | | | | 11.093,91 | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | **Subtotal:** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.837,34 | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.757,44 | | | 15.837,34 | | | | |  | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ING. RESIDENTE:** | | | | | |  | Pedro Perez | | **ING. INSPECTOR:** | | | | |  | | | |  |  |  |  | **Monto Total:** | | | | |  |  | 147.815,20 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **- Relación Anterior:** | | | | |  |  | 72.402,80 | | | | | |  |  |
|  |  | **C.I.:** | 1452630 | | | | |  |  | **C.I.:** |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Presente Periodo:** | | | | |  | 75.412,40 | | | | | |  |  |
|  |  | **C.I.V.:** |  | 1234 | | | |  |  | **C.I.V.:** |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |